## Slide 1
PyTorch Infra 项目方案与阶段进展汇报
面向 Ascend/pytorch 的 Nightly 构建验证、昇腾 NPU 测试与问题闭环平台
项目定位
• 持续验证 Ascend/pytorch 跟随 PyTorch nightly 演进的兼容性。
• 在昇腾 NPU 上验证 torch_npu 的安装、初始化和基础测试能力。
• 将失败日志转化为可追踪 issue，推动问题反馈到上游。
x86 Nightly
25 / 24
最近 200 次 run：总计 / 成功
ARM Nightly
20 / 8
最近 200 次 run：总计 / 成功
NPU Build/Test
29 / 2
当前已出现成功 run
Lint
28 / 22
规则治理链路可运行
PyTorch Infra 项目汇报
数据来源：GitHub Actions / 统计时间：2026-04-03

## Slide 2
总体方案
项目围绕 5 个专项任务构成“验证 -> 测试 -> 分析 -> 闭环”的完整链路
专项任务 | 目标 | 实现方式 | 主要载体
x86 Nightly 构建验证 | 验证主链路编译兼容性 | 定时安装 PyTorch nightly 并构建 wheel | .github/workflows/nightly-build.yml
ARM Nightly 构建验证 | 验证 ARM / 昇腾环境构建兼容性 | self-hosted runner + 容器构建 | .github/workflows/nightly-build-arm.yml
昇腾 NPU 构建与测试 | 验证安装、初始化和基础测试能力 | 构建 -> 安装 -> 加载 CANN -> 测试 | .github/workflows/npu-test.yml
静态扫描治理 | 前置发现规则与工程规范问题 | lintrunner + adapters | .github/workflows/lint.yml
失败分析与问题闭环 | 沉淀失败原因并反馈上游 | 分析命令 + issue 同步流程 | .claude/commands/*.md
PyTorch Infra 项目汇报
数据来源：GitHub Actions / 统计时间：2026-04-03

## Slide 3
专项任务进展
按专项任务汇总当前落地进展、状态和关键说明
专项任务 | 当前进展 | 状态 | 关键说明
x86 Nightly 构建验证 | 已形成每日自动验证主链路 | 已完成 | 成功率最高，可稳定承担 nightly 兼容性雷达职责
ARM Nightly 构建验证 | workflow 已落地并多次成功运行 | 持续优化中 | 已跑通，但依赖 self-hosted runner 稳定性
昇腾 NPU 构建与测试 | 一体化流程已改造完成，已出现成功 run | 持续优化中 | 当前已打通“构建 -> 安装 -> 测试”主流程
PyTorch 主社区测试迁移 | 测试框架与设备适配分析已完成 | 分批落地中 | 当前仍以 smoke 和基础设备测试为主
静态扫描治理 | 已迁移 20+ lint 规则并支持报告输出 | 已完成 | 已具备结构化扫描与治理能力
issue 分析与上游同步 | 已形成失败分析和同步流程设计 | 部分完成 | 自动闭环能力仍可继续增强
PyTorch Infra 项目汇报
数据来源：GitHub Actions / 统计时间：2026-04-03

## Slide 4
Workflow 运行数据
基于 2026-04-03 通过 gh 查询的最近 200 次 run 聚合结果
Workflow | 总计 | 成功 | 失败 | 取消 | 结论
Ascend/pytorch Nightly Build Validation | 25 | 24 | 1 | 0 | 主链路稳定
Ascend/pytorch Nightly Build Validation (ARM) | 20 | 8 | 12 | 0 | 已跑通，仍需稳态优化
NPU Build and Test | 29 | 2 | 25 | 2 | 已打通，仍处于密集调试期
Lint Ascend/pytorch | 28 | 22 | 6 | 0 | 可运行，具备治理能力
专项任务 | 最近成功时间 (UTC) | Run ID | 状态说明
NPU Build and Test | 2026-04-02 23:38:48 | 23927010611 | NPU 构建和基础测试链路已成功跑通
x86 Nightly 构建验证 | 2026-04-02 22:23:56 | 23924812258 | x86 nightly 持续稳定运行
ARM Nightly 构建验证 | 2026-04-02 09:10:38 | 23893095476 | ARM nightly 已具备稳定成功案例
Lint Ascend/pytorch | 2026-04-01 01:13:31 | 23827086198 | Lint 扫描链路可正常工作
PyTorch Infra 项目汇报
数据来源：GitHub Actions / 统计时间：2026-04-03

## Slide 5
项目成效数据总览
从运行效果、问题发现和闭环能力三个维度展示当前项目产出
x86 Nightly 成功率
96%
25 次 run 中成功 24 次
ARM Nightly 成功率
40%
20 次 run 中成功 8 次
NPU Build/Test
已跑通
最近已出现成功 run
Lint 治理链路
可运行
28 次 run 中成功 22 次
已闭环 issue
3+
已有典型问题被修复
成效维度 | 当前结果 | 说明
持续集成验证能力 | 已形成 x86 / ARM / NPU / Lint 四类 workflow | 项目已具备多维验证能力，不再是单点脚本验证
主链路稳定性 | x86 Nightly 已基本稳定 | 已能够持续承担 PyTorch nightly 兼容性监测职责
NPU 链路突破 | 已出现 NPU Build and Test 成功 run | 说明真实昇腾环境下的 build-and-test 主流程已被打通
问题发现能力 | 已发现并沉淀 CachingHostAllocator、SymmetricMemory、SocVersion 等典型问题 | 平台已能持续输出高价值兼容性问题
问题闭环能力 | 已有 issue 被上游修复并关闭 | 项目已体现出对 Ascend/pytorch 上游修复的推动价值
项目成效判断：当前已形成可持续运行的验证平台，下一步重点应从“单次打通”转向“稳定运行、扩大覆盖、自动闭环”。
PyTorch Infra 项目汇报
数据来源：GitHub Actions / 统计时间：2026-04-03

## Slide 6
关键问题案例
项目已能将 nightly 失败转化为结构化问题并推动上游修复
案例：ProcessGroupHCCL 引用不存在的 SocVersion 枚举值
项目 | 内容
发现时间 | 2026-03-26
触发来源 | Nightly 构建失败，Run 23577538981
问题表现 | ProcessGroupHCCL.cpp 引用不存在的 c10_npu::SocVersion::Ascend910_95，导致编译失败
影响文件 | torch_npu/csrc/distributed/ProcessGroupHCCL.cpp
根因总结 | Ascend/pytorch 内部枚举定义已演进为 Ascend950，但引用代码未同步调整
输出结果 | 已沉淀 issue，并给出明确修复建议：将 Ascend910_95 替换为 Ascend950
项目价值 | 证明平台不仅能发现失败，还能输出可执行的定位和修复方向
PyTorch Infra 项目汇报
数据来源：GitHub Actions / 统计时间：2026-04-03

## Slide 7
当前问题与瓶颈
当前主要矛盾已从“流程设计”转向“环境稳定性和运行时可用性”
专项任务 | 当前问题 | 表现 | 状态 | 说明
ARM Nightly 构建验证 | self-hosted runner 调度不稳定 | Run 23924845622 未被 runner 接单 | 待解决 | 当前主要问题不是编译逻辑，而是 runner 资源稳定性
昇腾 NPU 构建与测试 | NPU 环境初始化稳定性不足 | Run 23876199231 失败于 Verify NPU availability | 待解决 | 当前问题集中在 CANN、挂载路径、torch_npu 导入和设备初始化
PyTorch 主社区测试迁移 | 覆盖范围仍偏小 | 当前仍以 smoke 和基础验证为主 | 推进中 | 需在环境稳定后逐步扩大测试池
issue 自动闭环 | 自动化程度仍不够高 | 修复判定、同步和报告输出可继续增强 | 推进中 | 适合作为下一阶段平台化工作继续建设
PyTorch Infra 项目汇报
数据来源：GitHub Actions / 统计时间：2026-04-03

## Slide 8
下一阶段计划
下一阶段重点从“打通”转向“稳态运行 + 覆盖扩展”
专项任务 | 下一步工作 | 目标 | 状态
ARM / NPU 基础设施稳定化 | 提升 self-hosted runner 可用性，固化镜像与挂载配置 | 稳定任务调度和执行环境 | 计划中
NPU 基础验证稳定化 | 固化 NPU availability 检查逻辑，维护最小 smoke 测试集 | 形成稳定的每日 NPU 基础验证能力 | 计划中
主社区测试扩展 | 从 test_device.py 扩展到 tensor、autograd、nn 等核心测试 | 建立 smoke / core / extended 三层测试池 | 计划中
issue 自动闭环增强 | 自动生成报告、创建或更新 issue、同步上游 | 降低人工分析成本，强化平台属性 | 计划中
结论：项目已完成从“方案设计”到“运行平台”的跨越，后续应优先解决 ARM / NPU 稳定性，并逐步扩大主社区测试覆盖。
PyTorch Infra 项目汇报
数据来源：GitHub Actions / 统计时间：2026-04-03