## Slide 1
PyTorch Infra 项目方案与阶段进展汇报
围绕 Ascend/pytorch 的 Nightly 构建验证、昇腾 NPU 测试与问题闭环平台
项目目标：持续验证 Ascend/pytorch 跟随 PyTorch nightly 演进的兼容性，并在昇腾 NPU 上开展主社区用例验证。
核心价值：从“构建是否通过”升级为“能否运行、问题是否可追踪、是否能推动上游修复”。
当前阶段：x86 nightly 已稳定，ARM nightly 已跑通，NPU build-and-test 已出现成功 run。
项目范围
1. x86 / ARM Nightly 构建验证
2. 昇腾 NPU 构建与基础测试
3. 静态扫描治理
4. 失败分析、issue 沉淀与上游同步
数据来源：GitHub Actions `computing-infra/pytorch-infra`，统计时间：2026-04-03

## Slide 2
总体方案
项目围绕 5 个专项任务展开，构成“验证 -> 测试 -> 分析 -> 闭环”的完整链路
专项任务 | 目标 | 实现方式 | 主要载体
x86 Nightly 构建验证 | 验证主链路编译兼容性 | 定时安装 PyTorch nightly 并构建 wheel | .github/workflows/nightly-build.yml
ARM Nightly 构建验证 | 验证 ARM / 昇腾环境构建兼容性 | self-hosted runner + 容器构建 | .github/workflows/nightly-build-arm.yml
昇腾 NPU 构建与测试 | 验证安装、初始化和基础测试能力 | 构建 -> 安装 -> 加载 CANN -> 测试 | .github/workflows/npu-test.yml
静态扫描治理 | 前置发现规则与工程规范问题 | lintrunner + adapters | .github/workflows/lint.yml
失败分析与问题闭环 | 沉淀失败原因并反馈上游 | 分析命令 + issue 同步流程 | .claude/commands/*.md
数据来源：GitHub Actions `computing-infra/pytorch-infra`，统计时间：2026-04-03

## Slide 3
专项任务进展
按专项任务汇总当前落地进展和状态
专项任务 | 当前进展 | 状态 | 关键说明
x86 Nightly 构建验证 | 已形成每日自动验证主链路 | 已完成 | 成功率最高，可稳定承担 nightly 兼容性雷达职责
ARM Nightly 构建验证 | workflow 已落地并多次成功运行 | 持续优化中 | 已跑通，但依赖 self-hosted runner 稳定性
昇腾 NPU 构建与测试 | 一体化流程已改造完成，已出现成功 run | 持续优化中 | 当前已打通“构建 -> 安装 -> 测试”主流程
PyTorch 主社区测试迁移 | 测试框架与设备适配分析已完成 | 分批落地中 | 当前仍以 smoke 和基础设备测试为主
静态扫描治理 | 已迁移 20+ lint 规则并支持报告输出 | 已完成 | 已具备结构化扫描与治理能力
issue 分析与上游同步 | 已形成失败分析和同步流程设计 | 部分完成 | 自动闭环能力仍可继续增强
数据来源：GitHub Actions `computing-infra/pytorch-infra`，统计时间：2026-04-03

## Slide 4
Workflow 运行数据
基于 2026-04-03 通过 gh 查询的最近 200 次 run 聚合结果
Workflow | 总计 | 成功 | 失败 | 取消 | 结论
Ascend/pytorch Nightly Build Validation | 25 | 24 | 1 | 0 | 主链路稳定
Ascend/pytorch Nightly Build Validation (ARM) | 20 | 8 | 12 | 0 | 已跑通，仍需稳态优化
NPU Build and Test | 29 | 2 | 25 | 2 | 已打通，仍处于密集调试期
Lint Ascend/pytorch | 28 | 22 | 6 | 0 | 可运行，具备治理能力
专项任务 | 最近成功时间 (UTC) | Run ID | 状态说明
NPU Build and Test | 2026-04-02 23:38:48 | 23927010611 | NPU 构建和基础测试链路已成功跑通
x86 Nightly 构建验证 | 2026-04-02 22:23:56 | 23924812258 | x86 nightly 持续稳定运行
ARM Nightly 构建验证 | 2026-04-02 09:10:38 | 23893095476 | ARM nightly 已具备稳定成功案例
Lint Ascend/pytorch | 2026-04-01 01:13:31 | 23827086198 | Lint 扫描链路可正常工作
数据来源：GitHub Actions `computing-infra/pytorch-infra`，统计时间：2026-04-03

## Slide 5
当前问题与瓶颈
当前主要矛盾已从“流程设计”转向“环境稳定性和运行时可用性”
专项任务 | 当前问题 | 表现 | 状态 | 说明
ARM Nightly 构建验证 | self-hosted runner 调度不稳定 | Run 23924845622 未被 runner 接单 | 待解决 | 当前主要问题不是编译逻辑，而是 runner 资源稳定性
昇腾 NPU 构建与测试 | NPU 环境初始化稳定性不足 | Run 23876199231 失败于 Verify NPU availability | 待解决 | 当前问题集中在 CANN、挂载路径、torch_npu 导入和设备初始化
PyTorch 主社区测试迁移 | 覆盖范围仍偏小 | 当前仍以 smoke 和基础验证为主 | 推进中 | 需在环境稳定后逐步扩大测试池
issue 自动闭环 | 自动化程度仍不够高 | 修复判定、同步和报告输出可继续增强 | 推进中 | 适合作为下一阶段平台化工作继续建设
数据来源：GitHub Actions `computing-infra/pytorch-infra`，统计时间：2026-04-03

## Slide 6
下一阶段计划
下一阶段重点从“打通”转向“稳态运行 + 覆盖扩展”
专项任务 | 下一步工作 | 目标 | 状态
ARM / NPU 基础设施稳定化 | 提升 self-hosted runner 可用性，固化镜像与挂载配置 | 稳定任务调度和执行环境 | 计划中
NPU 基础验证稳定化 | 固化 NPU availability 检查逻辑，维护最小 smoke 测试集 | 形成稳定的每日 NPU 基础验证能力 | 计划中
主社区测试扩展 | 从 test_device.py 扩展到 tensor、autograd、nn 等核心测试 | 建立 smoke / core / extended 三层测试池 | 计划中
issue 自动闭环增强 | 自动生成报告、创建或更新 issue、同步上游 | 降低人工分析成本，强化平台属性 | 计划中
结论：项目已完成从“方案设计”到“运行平台”的跨越，当前应优先解决 ARM / NPU 环境稳定性，并逐步扩大主社区测试覆盖。
数据来源：GitHub Actions `computing-infra/pytorch-infra`，统计时间：2026-04-03